附件5

通海县“政务服务一网办通”行动方案

根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深入推进审批服务便民化的指导意见》《云南省深化“放管服”改革“六个一”行动实施方案》《玉溪市深化“放管服”改革优化营商环境实施方案》和《通海县深化“放管服”改革优化营商环境实施方案》，制定通海县“政务服务一网办通”行动方案。

一、工作目标

围绕深化“放管服”改革优化营商环境“123456”目标，全面推进通海县一站式惠民（“互联网+政务服务”）平台推广和应用，实施“一号、一窗、一网”政务服务。依托“互联网+政务服务”，整合数据资源，强化数据共享，实现不动产查封登记、不动产抵押权注销登记、不动产抵押权首次登记、二手房交易和不动产转移登记办理时限压缩至平均2个工作日，其他不动产交易登记事项大幅提速。

二、重点任务

（一）推进政务服务网建设

充分利用“互联网+”等信息化技术手段，依托通海县一站式惠民（互联网+政务服务）平台，对政务服务体系和服务模式进行重构。大力推行网上办理，按照省政府要求，在线办理事项数量2018年底达到75%、2019年底达到85%、2020年底达到95%以上。

- 1．构建线上线下一体化服务体系。以服务群众为核心，加快推动政府信息资源共享开放，推进实体政务大厅向网上办事大厅延伸，构建实体大厅、网上平台、移动客户端、自助终端、热线电话等多种形式相结合的政务服务“一张网”，构建线上线下功能互补、相辅相成的政务服务体系。（县政务服务管理局牵头，县级各部门、各乡镇、街道负责落实）

2．创新政务服务模式。推行“一号申请”“一窗受理”“一网通办”服务模式，变“群众跑腿”为“信息跑路”，变“群众来回跑”为“部门协同办”，变“被动服务”为“主动服务”，政府从事前审批向事中事后监管转变，解决好服务群众“最后一公里”的问题。（县政务服务管理局牵头，县级各部门、各乡镇、街道负责落实）

3．优化再造政务服务流程。坚决砍掉各类无谓证明和繁琐手续，全面推进办事流程简化优化，清理公众办事服务障碍，实现政务服务便利化、标准化、高效化。（县政务服务管理局、县委编办〔县政府审改办〕牵头，县级各部门、各乡镇、街道负责落实）

4．全面推行就近申办、全城通办。整合全县政务服务资源，合理布局便民网点，县乡村全网覆盖，打破行政区域限制，对办理量大、办理频次较高的事项实施就近申办。（县政务服务管理局牵头，县级各部门、各乡镇、街道负责落实）

（二）推进政务服务事项网上办

1．加快审批服务标准化。推进行政许可、公共服务等事项标准化，规范编制所有政务服务中心办理事项的办事指南和业务手册，统一明确事项名称、设定依据、受理条件、申报材料、审批条件、办理时限、收费等内容，再造办事流程和审批流程，推进政务服务事项办理标准化、规范化。（县委编办〔县政府审改办〕牵头，县政务服务管理局配合，县级各部门、各乡镇、街道负责落实）

2．加快审批服务事项向网上集中。积极推进通海县一站式惠民（互联网+政务服务）平台的推广和应用，实现与省、市政务服务网上大厅互联互通、深度融合应用。除法律法规规定或涉密等外，政务服务均纳入通海县一站式惠民（互联网+政务服务）平台办理。坚持联网通办是原则、孤网是例外，政务服务上网是原则、不上网是例外。由通海县自行建设的、在政务外网和互联网的审批业务系统必须接入通海县政务服务网上大厅，对未按要求改造对接政务服务网上大厅的，不审批新项目、不拨付运维经费。梳理规范并公布全县在线办理事项目录清单，积极推广一站式惠民（互联网+政务服务）网上大厅应用管理，对大多数事项推行在线咨询、在线填报、在线审查、在线办理。逐步提高全流程网上办事比例；对复杂事项实行网上预约、网上申报、网络预审。广泛运用在线支付、网上身份认证等手段，实行远距离缴费、远距离认证。凡与企业注册登记、年度报告、变更注销、生产经营、投资备案、资质认定、税费办理、安全生产等密切相关事项，以及与居民教育、医疗卫生、户籍户政、社会保障、劳动就业、住房保障等密切相关事项，均要推行网上受理、网上办理、网上反馈。（县政务服务管理局牵头，县级各部门、各乡镇、街道负责落实）

（三）推进不动产交易登记网上办

1．梳理申报材料。以不动产交易、登记、税收所需的申报材料为重点，按照不重、不漏原则，制作统一的申报材料目录、服务指南并对外公布。（县工信局牵头，县国土局、县住建局、县税务局配合，县级各部门、各乡镇、街道负责落实）

2．统一办理时限。按照“依法依规、便民利民”原则，简化办事流程，提高办事效率，“一窗受理、集成服务”，向社会公示和承诺办理时限。对群众自行达成的房屋交易，需要到住建部门窗口网签的，即时办理。对涉及征税需上门评估、单位转让不动产涉税事项和企业改组改制等涉及不动产特定事项，以及需补正材料、权籍调查和公告的不动产交易和登记，可根据实际情况适当延长时限，但应清楚、及时告知当事人。（县工信局牵头，县国土局、县住建局、县税务局配合，县级各部门、各乡镇、街道负责落实）

3．实行“一窗受理”。调整优化不动产交易登记窗口布局，将不动产交易、登记、税收窗口合并为“一窗受理”综合服务窗口。根据具体业务类型，不动产登记大厅设置导办台，引导办件群众到综合窗口办理。综合服务窗口工作人员向群众一次性收取申报材料，一次性核验身份；申报材料受理后，由住建部门、国土部门、税务部门后台联合办理。综合服务窗口人员由政务服务管理局统一聘用、统一调度、统一管理，业务指导培训由国土、住建、税务部门负责。（县工信局牵头，县国土局、县住建局、县税务局配合，县政务服务管理局、县级各部门、各乡镇、街道负责落实）

4．实现信息共享。国土、住建、地税、公积金等部门按照信息共享的相关规定和使用单位的业务需求，确定技术规程和路径，梳理制定信息共享目录，研究制定信息交换方法，升级改造各自信息系统，系统升级经费纳入财政预算，尽快实现信息自动交换和实时共享，进一步提高办事效率和管理水平。相关部门因信息系统平台正在建设或存量数据正在整合，暂时未实现信息共享的，应采取授权开放端口的方式予以信息查询，并协助做好相关培训工作。信息整合共享后为纪委监委、组织、法院、检察院等部门提供相关业务查询服务，并共享不动产权状态，最终形成通海县不动产基础信息库。（县工信局牵头，县国土局、县住建局、县税务局、县公积金管理中心配合，县级各部门、各乡镇、街道负责落实）

5．优化服务方式。优化缴费方式，对需要依法缴纳相关税费的，窗口受理后，由税务部门及时进行计税，推广网上申报、网上支付等完成税款缴纳。对需要依法缴纳登记、房改房土地收益金等相关费用的，经审查符合受理条件后，办事企业和群众可选择即时预缴，或采取中介公司代缴、网上申报支付等方式缴纳，对以现金方式支付的，引导至综合收费窗口缴纳。推行“四全”服务，实行全流程优化审批、全区域便民服务、全业务网上办理、全节点效能监督。（县工信局牵头，县国土局、县住建局、县税务局配合，县级各部门、各乡镇、街道负责落实）

三、保障措施

（一）统一思想认识。各乡镇（街道）、县属各部门要将思想和行动统一到县委县政府关于营商环境改革的安排部署上，讲政治、顾大局、优服务，切实增强工作的责任感和紧迫感。各乡镇（街道）、部门要成立相应的领导机构，主要领导亲自抓、分管领导具体抓，把改革任务不折不扣地落实好。

（二）强化协同配合。县工信局作为牵头单位，要主动加强与各部门，特别是国土、住建、税务、政务服务、公积金、银行等部门的沟通协调，共同研究工作推进中的重大问题。

（三）强化技术支撑。积极推进通海县一站式惠民（“互联网+政务服务”）平台推广和应用，加快信息系统改造升级，增设完善相关系统功能，保障提速提效。加快历史数据整理，提升数据质量，提高业务办理准确率。加强网上预约、在线支付等功能使用对接和开发，更好地方便申请人办事。

（四）加强监督检查。县政府督查室负责，对各乡镇（街道）、县级各部门政务服务一网办通落实情况和通海县一站式惠民（“互联网+政务服务”）平台应用推进工作进行定期专项督查，确保各项改革任务落实。对推进不力、相互推诿造成未完成工作任务的，或弄虚作假谎报完成工作任务的，要严肃追究有关单位和有关人员责任。

（五）加强宣传引导。充分利用电视、广播、报纸、互联网和新媒体广泛宣传改革成效，及时准确发布有关信息和政策法规解读，正确引导社会预期，积极回应社会关切，创新社会参与机制，拓宽公众参与渠道，凝聚各方共识，营造良好氛围。

本行动方案由县工信局负责解释并牵头实施。