（B类）

通建函〔2024〕79号

通海县住房和城乡建设局对通海县第十七届

人民代表大会第三次会议第94号建议答复的函

李明等代表：

你们提出的《关于对六白路、十二米大街及育才路部分路段进行硬化、美化及亮化工程的建议》，已交由我们研究处理，现答复如下：

建议所述对十二米大街、六白路进行硬化、美化以及亮化工程，对育才路路段进行量化，减少居民出行安全隐患，改善城市面貌，提升居民幸福感和满意度。十二米大街、六白路已列入通海县城市供排水一体化改造工程中一并实施，工程于2022年5月开工，截至目前，六白路已完成给排水工程、路基路面工程，完成沥青路面铺设，实现通车，十二米大街已完成给排水工程、路基工程。下一步，我们将积极争取项目资金，结合工程实施计划，尽快对十二米大街路面恢复施工，加快施工进度。育才路未进行亮化路段，下一步我单位将积极对接联系“三路一园”改造项目建设单位，争取将育才路一并纳入亮化改造。

最后，感谢你们对我县城市建设提出的合理建议，希望今后能更多的关注我们的建设工作，提出更多合理化建议，把我们的县城建设得更好。

通海县住房和城乡建设局

2024年7月26日

（联系人及电话：林广源    0877—3029377）

抄送：县人大常委会选联工委、县政府办、秀山街道办事处。

通海县住房和城乡建设局办公室 2024年7月26日印发