
通海县环境卫生管理站2025年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称

通海县垃圾处理场承包运行管理

二、立项依据

近年来，城市生活垃圾不断增加，为了有效控制城市生活垃圾的不利影响，为市民创建洁净优美的工作和生活环境，需开展通海县垃圾处理场承包运行管理项目，做好生活垃圾填埋工作。同时，通海县垃圾处理场也是通海县城市基础建设的重要一环。

三、项目实施单位

通海县综合行政执法局组织通海县环境卫生管理站实施。

四、项目基本概况

1.已于2024年3月经过公开招投标确定通海县垃圾处理场运行工作承揽方；

2. 完成生活垃圾填埋所需推土机维修工作；

3.制定了通海县垃圾处理场垃圾填埋作业管理规定及通海县垃圾处理场质量考核办法；

4.成立了垃圾处理场质量考核小组。

五、项目实施内容

1. 2025年1-12月开展生活垃圾填埋工作及在线监测系统可监测指标监测上报；

根据生活垃圾填埋深度变化及排期需求间断开展导气管加长连接工作；

2025年4-6月完成雨污分流覆膜工程；
日常维护工作按需开展。
六、资金安排情况

1.2025年承包款：40.80万元；

2.2025年导气管加长连接工程：1352元/米，5.41万元；

3.雨污分流覆膜工程：5104平方米，20.42万元；

4.抽渗滤液用电电费：0.62万元；
5.日常维护经费：21.50万元；

6.排污许可证证后管理服务费：24.86万元；

7.建筑垃圾专项规划编制费用：3.00万元；

8垃圾处理场应急物资储备费用：3.39万元。
七、项目实施计划

1.2025年1-12月每月支出承包款3.40万元，维护费按需列支，保证生活垃圾卫生填埋正常开展；

2.抽渗滤液用电电费依据每月缴纳电费列支；

3.导气管加长连接工程预计每年验收一次，根据验收情况每年支付一次，预计支付5.41万元。目标是做好垃圾堆体导气工作，防止垃圾堆体发生爆炸；
4.2025年7月完成雨污分流覆膜工程验收，预计列支费用20.42万元，目标是进行雨污分流，减少渗滤液增量，减轻渗滤液处理压力，避免渗滤液外溢。
八、项目实施成效

 通过该项目的实施有效保证有效控制城市生活垃圾的不利影响，为市民创建洁净优美的工作和生活环境，保证及时处理生活垃圾，具体如下：
1.生活垃圾处理覆盖率达到100%；

2.工程验收合格率达到100%；

3.垃圾清运及时率达到100%；

4.监测指标上传环保部门监测网及时率不低于90%；

5.生活垃圾无害化处理率达到100%；

6.监测指标达标率不低于95%；

7.群众满意度达到90%以上。

